公共建設促參預評估機制
中華民國95年6月8日行政院公共工程委員會工
程技字第09500213420號函
中華民國102年7月25日財政部台財促字第1022
5512000號函修正
中華民國104年7月15日財政部台財促字第1042
5510930號函修正
中華民國106年9月14日財政部台財促字第1062
5519180號函修正
目的
公共建設是否適合由民間參與及由民間參與是否具一定程度可行性，為促進民間參與公共建設(以下簡稱促參)計畫形成前應先檢視之重點，屬政府機關應辦理事項，更應提前檢討評估並進行必要協調，再就具初步促參可行性案件，進行民間參與可行性評估作業，可提升促參計畫品質及成熟度，並避免主辦機關時間、人力及經費浪費，爰建置「公共建設促參預評估機制」及「公共建設促參預評估檢核表」，臚列政策面、法律及土地取得面、市場及財務面之檢視要項，協助主辦機關預先檢視及評估引進民間參與公共建設可行性，提醒主辦機關於現階段應注意審視之面向及後續辦理可行性評估作業應注意要項。
依據
1. 「中央政府中程計畫預算編製辦法」第25條規定，有關政府公共建設、科技發展及社會發展個案計畫之擬編，應加強財務規劃……屬重要公共工程建設應先徵詢民間投資意願，並製作替代方案，俾供選擇。
2. 「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」第4點規定，中長程個案計畫之擬訂，應評估財源籌措方式及民間參與之可行性。
3. 「政府公共建設計畫先期作業實施要點」第3點規定，各機關編擬重大公共建設計畫應參酌施政優先性、民間參與可行性及計畫執行能力等，檢討所屬個案建設計畫之優先順序。
適用範圍
  1. 新增提報促進民間參與公共建設法(以下簡稱促參法)主管機關列管之促參案件。但主辦機關依促參法第51條之1第2項於營運期限屆滿前與民間機構優先定約之促參案件，免適用本機制。
  2. 申請「機關辦理促進民間參與公共建設案件前置作業費用補助」之促參案件。
  3. 報請行政院審議之新興重大公共建設計畫。
  4. 報請各年度預算先期作業綜理彙辦機關審議之個案建設計畫。
運用時機
1. 屬適用範圍之案件，機關應併附「公共建設促參預評估檢核表」(詳附件)，供相關機關做為審查參考。
2. 非屬適用範圍之案件，供機關做為辦理民間參與公共建設決策參考。
預評估結果之處理及公開
  1. 主辦機關辦理預評估結果為初步可行者，始得辦理可行性評估。結果為初步可行性低或不可行者，應就關鍵課題本於公共利益及專業考量，為適當決定。
  2. 預評估結果為初步可行者，主辦機關應將該結果公開於資訊網路，公開期間不少於10日。